产品需求文档 PRD

AI虚拟人穿衣核心功能 v1.1

基于 PRD 1.0 线上体验反馈的可用性增强迭代：任务详情、结果管理、智能体输入到结果闭环

版本：v1.1

基线版本：v1.0 图片 + 30秒视频

负责人：多灵 / AI Agent 产品经理

日期：2026-05-12

状态：用于 UI、前端、后端、算法联调评审

版本目标 PRD 1.1 不改变 1.0 的核心定位，继续支持图片生成与最长30秒视频生成。本次迭代重点解决 1.0 体验中的关键断点：让用户通过一个更明确、更简单的智能体入口描述虚拟穿衣需求，并由智能体完成参数推荐、素材检查、生成任务创建、结果解释和失败建议。

# 1. 迭代背景

PRD 1.0 已完成核心工作台雏形：服装上传、模特选择、Agent 推荐入口、图片/视频参数、任务历史和系统模特库。体验后发现，产品已经具备演示闭环，但智能体价值不够突出，用户仍需要理解大量参数后才能操作。1.1 需要把“用户会不会虚拟穿衣”这个问题交给智能体处理，让用户用自然语言表达目标，系统帮助其完成生成。

用户不知道提交按钮为什么不可用。

Agent 推荐必须上传后才能使用，且更像参数助手，不像能完成任务的智能体。

任务历史只能看列表，无法进入详情和结果管理。

模特库缺少选择动作、适配原因和视频可用性提示。

结果页能力不足，无法承载商用下载、复现和失败处理。

第三方虚拟试穿/视频生成 API 的能力边界未在产品层明确，可能导致前端承诺超出模型实际能力。

# 2. 产品目标与成功指标

| 目标 | 说明 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 提交可解释 | 用户能明确知道哪些条件阻止提交。 | 生成前检查理解率 ≥ 80%；无效点击下降 ≥ 30% |
| 智能体主导 | 用户通过一句话描述目标，智能体能引导补齐素材、参数和生成任务。 | 智能体入口使用率 ≥ 60%；参数手动修改率下降 ≥ 25% |
| 推荐前置 | 用户上传前也能通过文字获得初步生成方案。 | 智能体初步方案使用率 ≥ 40% |
| 结果可管理 | 历史任务可进入详情页并管理图片/视频结果。 | 历史任务详情打开率 ≥ 50%；下载转化率 ≥ 25% |
| API可落地 | 前端能力与第三方API实际支持能力一致。 | P0能力均有API验证记录；不支持能力不进入提交流程 |

# 3. 版本范围

## 3.1 本期新增 P0

生成前检查模块：展示服装、模特、额度、参数完整性和风险确认状态。

智能体主入口：用户用自然语言描述虚拟穿衣需求，智能体生成可执行方案。

智能体两段式推荐：上传前给方案，上传后给可提交任务。

智能体任务编排：将用户需求转成输出类型、模特选择、图片参数、视频参数和风险提示。

任务详情页：每个历史任务可进入详情，查看输入、参数、状态、结果和失败原因。

结果管理页：图片和视频结果可预览、筛选、下载、重新生成、查看失败原因。

模特卡增强：展示适用品类、输出能力、风险标签和使用按钮。

第三方API适配评估：明确每个前端能力是否有API支持、是否需要降级方案。

## 3.2 本期不做

视频局部编辑，仍仅支持重新生成。

大规模批量生成，仅预留入口和数据结构。

额度流水增强和视频费用明细，本期先不做。

团队协作、审批流、开放 API、企业工作区。

多模型路由策略后台，仅展示供应商失败的前台处理。

# 4. 用户流程调整

用户进入工作台，先在智能体输入框描述需求，例如“把这件连衣裙生成4张商品图和一条30秒TikTok视频”。

智能体返回初步生成方案：需要上传的素材、推荐模特、输出类型、平台规格和风险提示。

用户上传服装图并选择系统模特或上传真人模特。

系统执行生成前检查，列出阻断项、风险项和可继续项。

智能体根据服装和模特给出精准任务方案，并同步更新参数。

用户确认图片/视频输出、时长、质量模式和风险提示后提交生成。

任务进入详情页，展示阶段状态和实时进度。

生成完成后，用户在详情页查看图片/视频结果，下载或重新生成。

若任务失败，详情页展示失败阶段、原因和智能体建议动作。

# 5. 功能需求

## 5.1 生成前检查模块

| 检查项 | 状态 | 规则 | 前台展示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服装图 | 未上传/通过/风险/阻断 | 未上传禁用提交；主体不完整为风险；违规为阻断。 | 显示原因与处理按钮。 |
| 模特 | 未选择/通过/风险 | 未选择禁用提交；姿态不适配为风险，可强制继续。 | 展示推荐模特或切换入口。 |
| 额度 | 充足/不足 | 不足时禁用提交并显示购买入口。 | 仅展示是否足够与当前余额，不做详细费用拆分。 |
| 参数 | 完整/缺失 | 输出类型、数量、画幅、视频参数必须完整。 | 缺失项可一键定位。 |
| 风险确认 | 无需确认/待确认/已确认 | 姿态不适配、低清晰度、复杂视频模板需确认。 | 勾选确认后可继续。 |

## 5.2 智能体功能定义

智能体 1.1 定义 智能体不是单纯的“推荐参数按钮”，而是用户完成虚拟穿衣任务的主入口。用户表达目标后，智能体负责理解需求、补齐缺失信息、判断素材是否可用、生成任务方案、调用可用API并解释结果。

| 能力 | 用户感知 | 系统动作 | 1.1要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求理解 | 用户用一句话描述想要的虚拟穿衣结果。 | 识别服装类型、输出类型、平台、图片数量、视频时长、风格。 | 必须支持中文自然语言。 |
| 缺失信息追问 | 素材或关键信息缺失时，智能体告诉用户下一步做什么。 | 判断是否缺服装图、模特、用途、输出类型。 | 提示必须是动作型文案。 |
| 生成方案 | 用户看到一份可确认的生成方案。 | 生成图片参数、视频参数、模特建议、风险提示。 | 方案可一键应用。 |
| 素材检查 | 用户知道为什么能生成或不能生成。 | 调用预检能力，返回阻断项、风险项、可继续项。 | 阻断原因必须明确。 |
| 任务创建 | 用户确认后，由智能体创建任务。 | 把自然语言方案转成结构化任务参数。 | 不得要求用户理解底层模型参数。 |
| 结果解释 | 用户知道哪些结果可用、哪些需要重来。 | 结合质量标签和失败原因生成解释。 | 失败时给下一步建议。 |

## 5.3 智能体两段式流程

| 阶段 | 触发条件 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步方案 | 用户输入需求后点击“让智能体生成方案”，无需上传素材。 | 自然语言、平台用途、期望输出。 | 建议素材、输出类型、图片/视频规格、推荐模特类型、风险提示。 |
| 精准方案 | 服装图上传且模特选择后自动或手动触发。 | 服装识别、模特姿态、用户描述、API能力边界。 | 可提交参数、素材检查结果、API支持判断、风险确认项。 |
| 失败后建议 | 任务失败或结果待修复。 | 失败阶段、问题标签、任务参数、API错误信息。 | 重新生成建议、改用模板、缩短视频、换模特、降级为图片。 |

## 5.4 任务详情页

详情页入口：任务历史列表每条任务增加“查看详情”按钮；任务提交成功后自动进入详情页。

顶部信息：任务编号、状态、输出类型、创建时间、预计/实际消耗额度。

输入素材：服装图、模特图、服装识别结果、模特适配信息。

生成参数：图片数量、画幅、背景；视频时长、比例、动作模板、帧一致性。

阶段状态：图片和视频分别展示当前阶段；失败时定位失败阶段。

结果区：展示图片结果、视频结果、质量标签、问题标签和下载入口。

基础额度区：展示本次任务是否扣减成功和当前余额，不展示复杂流水明细。

## 5.5 结果管理

| 结果类型 | 展示内容 | 操作 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图片 | 缩略图、评分、推荐/可用/待修复/失败、问题标签。 | 查看大图、下载、局部修复、重新生成。 | 失败图片不可下载。 |
| 视频 | 封面、时长、比例、动作模板、评分、问题时间点。 | 播放、下载MP4、重新生成、查看原因。 | 失败视频不显示播放入口。 |
| 组合任务 | 图片区和视频区分组展示。 | 批量下载成功素材。 | 部分失败不影响成功素材下载。 |

## 5.6 模特库增强

| 模块 | 新增内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模特卡 | 使用按钮、适配评分、输出能力。 | 如：图片可用、视频可用、裙装推荐。 |
| 筛选 | 性别、体型、姿态、适用品类、视频模板。 | 方便用户快速找到适配模特。 |
| 风险提示 | 半身不适合裙装、慢走视频风险较高。 | 风险模特允许强制继续，但需二次确认。 |
| 详情 | 模特预览、授权说明、示例结果。 | 为后续商用授权打基础。 |

## 5.7 第三方API能力适配

1.1 需要把第三方 API 能力作为产品能力边界的一部分。智能体不能只根据用户愿望生成方案，还必须判断当前接入的虚拟试穿、图片生成、视频生成 API 是否支持对应能力。

| 能力项 | 需要验证的问题 | 不支持时的产品降级 |
| --- | --- | --- |
| 图片虚拟试穿 | 是否支持服装平铺图 + 模特图生成；是否支持指定画幅；是否返回失败原因。 | 提示用户更换素材，或只生成预览图。 |
| 30秒视频 | 是否支持最长30秒；是否支持指定动作模板；是否支持保持服装纹理一致。 | 降级为6/10/15秒，或先生成图片结果。 |
| 动作模板 | 是否支持轻微转身、慢走、静态镜头；是否可控。 | 仅展示API确认支持的模板。 |
| 模特输入 | 是否支持用户上传真人；是否要求正面全身；是否有尺寸/格式限制。 | 前台上传规则与API限制保持一致。 |
| 失败原因 | API是否返回结构化错误码、内容安全拦截、素材不合规、生成失败。 | 智能体把错误转换成用户可理解建议。 |
| 商用输出 | 是否支持高分辨率、无水印、MP4下载、图片下载。 | 不支持项不在结果页展示。 |

# 6. 页面清单

| 页面 | 类型 | 核心内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能体输入区 | 改造 | 突出自然语言输入，支持生成初步方案和精准方案。 | P0 |
| 新建试穿任务 | 改造 | 增加生成前检查、智能体方案、模特选择入口。 | P0 |
| 任务详情页 | 新增 | 输入、参数、状态、结果、失败原因、智能体建议。 | P0 |
| 结果管理区 | 新增/嵌入详情 | 图片/视频分组、筛选、下载、重新生成。 | P0 |
| 任务历史 | 改造 | 每条任务增加查看详情、下载、重新生成入口。 | P0 |
| 系统模特库 | 改造 | 增加筛选、适配评分、视频可用性和使用按钮。 | P1 |
| API能力提示 | 新增/嵌入智能体 | 当能力不支持时，提示降级方案。 | P0 |

# 7. 数据结构调整

| 对象 | 新增/调整字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TryOnTask | detail_status, failure_stage, api_provider, api_capability_snapshot | 支持详情页、失败定位和API能力追踪。 |
| TryOnResult | media_type, playable, issue_timecodes, repairable | 区分图片/视频、失败视频不播放、视频问题时间点。 |
| ModelAsset | tryon_score, video_supported, suitable_categories, risk_tags | 支持模特库增强和Agent推荐。 |
| AgentRecommendation | stage, confidence, user_intent, suggested_params, risk_flags, missing_inputs | 支持初步/精准/失败后推荐。 |
| ApiCapability | provider, capability, supported, constraints, fallback | 记录第三方API支持能力和降级策略。 |
| PreflightCheck | item, status, blocking, message, action | 生成前检查的结构化结果。 |

# 8. 接口需求

| 接口 | 方法 | 说明 | 关键返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| /agent/plan | POST | 智能体根据自然语言生成初步方案。 | intent, missing_inputs, suggested_params, risk_tips |
| /agent/plan/confirm | POST | 上传素材后生成可提交精准方案。 | suggested_params, preflight_checks, api_support, fallback_options |
| /api-capabilities | GET | 查询第三方API能力边界。 | provider, supported_capabilities, constraints |
| /tryon/tasks/{id}/detail | GET | 任务详情。 | inputs, params, status, results, failure_reason |
| /tryon/results/{id}/regenerate | POST | 重新生成单个结果或视频。 | new_task_id |
| /models/search | GET | 模特筛选。 | model_list, suitable_categories, video_supported |

# 9. 验收标准

| 场景 | 验收条件 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 生成前检查 | 未上传服装或未选择模特时，提交按钮禁用并展示明确原因。 | P0 |
| 智能体初步方案 | 未上传素材时，输入用途可获得生成方案、所需素材和风险提示。 | P0 |
| 智能体精准方案 | 上传服装并选择模特后，智能体能更新参数、风险和API支持判断。 | P0 |
| API能力降级 | 用户选择第三方API不支持的能力时，系统不允许直接提交，并给出降级方案。 | P0 |
| 任务详情 | 历史任务可进入详情，看到输入、参数、状态、结果和失败原因。 | P0 |
| 结果管理 | 成功图片/视频可预览和下载，失败结果不可下载。 | P0 |
| 失败视频 | 失败视频不展示播放按钮，展示失败原因和重新生成入口。 | P0 |
| 模特增强 | 模特卡可展示适用品类、视频可用性和使用按钮。 | P1 |

# 10. 研发里程碑

| 阶段 | 周期 | 交付内容 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 智能体入口 | 4天 | 自然语言输入、初步方案、缺失信息提示。 | 无素材也能生成初步方案。 |
| M2 交互补齐 | 3天 | 生成前检查、智能体方案、模特选择入口。 | 新建任务页可解释提交状态。 |
| M3 详情与结果 | 5天 | 任务详情页、结果管理、历史入口。 | 历史任务可进入详情并下载结果。 |
| M4 API能力适配 | 4天 | API能力表、支持判断、降级方案、错误转换。 | 不支持能力不会进入提交。 |
| M5 智能体联调 | 4天 | 精准方案、失败后建议、结果解释。 | 智能体能完成从需求到结果解释。 |
| M6 联调验收 | 3天 | 端到端测试、异常测试、真实任务回归。 | 通过P0验收标准。 |

# 11. 2.0 预留方向

批量生成：多件服装使用同一模特和参数批量生成。

图片局部修复：衣摆、手部、领口、纹理局部重绘。

平台导出：Shopify、TikTok、Instagram、Amazon预设规格。

资产库：按商品、模特、任务、平台和质量标签管理素材。

团队协作：评论、审核、权限和品牌模板。